Acompañarte

Plataforma de Apoyo Terapéutico para TEA

INFORME DE EVOLUCIÓN DEL PROCESO

Ciclo de vida del proyecto: Analizar · Identificar · Desarrollar · Validar

Versión 1.0  ·  Mayo 2026

# 1. Introducción

Este informe documenta la evolución del proceso de desarrollo del sistema Acompañarte, una plataforma web de apoyo terapéutico para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El desarrollo siguió un ciclo iterativo e incremental compuesto por cuatro fases recurrentes: Analizar, Identificar, Desarrollar y Validar.

Cada iteración del ciclo produjo incrementos funcionales que fueron integrados al sistema, validados mediante pruebas automatizadas y refinados en función del feedback obtenido. El resultado final es una plataforma robusta que integra gestión clínica, actividades terapéuticas, comunicación familiar y un sistema de inteligencia artificial local.

El proyecto abarcó las siguientes dimensiones de desarrollo:

- Backend: API REST asíncrona con FastAPI, PostgreSQL + pgvector, autenticación JWT y cifrado de PII.

- Frontend: SPA React con paneles diferenciados por rol (admin, ter-int, ter-ext, familiar).

- Inteligencia Artificial: sistema RAG clínico con Ollama (LLM local) y sentence-transformers (embeddings).

- Testing: suite automatizada con pytest + pytest-asyncio y tests e2e con Playwright.

- Infraestructura: containerización Docker, scripts de despliegue y verificación de entorno.

# 2. Fase 1 — Analizar

La fase de análisis consistió en comprender el dominio del problema, estudiar la estructura del código existente, identificar los requerimientos funcionales y no funcionales, y establecer la arquitectura de solución antes de comenzar cualquier desarrollo.

| ANALIZAR | Objetivo de la fase Comprender el estado actual del sistema, el dominio TEA y los requerimientos de todos los actores involucrados. |
| --- | --- |

## 2.1 Análisis del Dominio

El dominio TEA implica múltiples actores con necesidades diferentes. El análisis permitió identificar cuatro perfiles de usuario con requerimientos distintos:

- Terapeuta interno: necesita visibilidad clínica completa, herramientas de registro y comunicación efectiva con el equipo.

- Terapeuta externo: requiere un espacio propio para sus registros sin acceso a datos de otros profesionales.

- Familiar: necesita una interfaz simple para hacer seguimiento, registrar observaciones y consultar guías.

- Administrador: requiere control sobre usuarios, configuración del sistema y trazabilidad de acciones.

- Público general: acceso libre a información TEA básica sin necesidad de cuenta.

## 2.2 Análisis de la Base de Datos Existente

Se realizó un análisis detallado del modelo de datos previo al desarrollo para comprender las entidades, relaciones y restricciones existentes. El análisis reveló:

- Modelo de usuarios y roles: estructura de autenticación con roles definidos pero sin RBAC implementado en los endpoints.

- Entidades clínicas: pacientes, terapeutas, familiares y vínculos, con campos sensibles sin cifrado.

- Ausencia de sistema vectorial: no había soporte para búsqueda semántica ni embeddings.

- Migraciones incompletas: el esquema de alembic estaba desincronizado con los modelos SQLAlchemy.

## 2.3 Análisis del Frontend Existente

El análisis del frontend identificó múltiples inconsistencias entre los campos devueltos por la API y los campos utilizados en los componentes React:

- Campos _enc usados directamente: el frontend accedía a nombre_enc, apellido_enc en lugar de nombre, apellido, causando que los datos se mostraran vacíos.

- Rutas de API inconsistentes: algunos componentes llamaban a endpoints obsoletos o con prefijos incorrectos.

- Ausencia de feedback visual: los formularios no mostraban mensajes de éxito o error al usuario.

- Falta de protección de rutas: las rutas no verificaban el rol del usuario antes de renderizar el componente.

## 2.4 Análisis de Requerimientos de IA

Se analizaron las necesidades de inteligencia artificial del sistema, determinando:

- Privacidad crítica: ningún dato clínico puede abandonar el servidor; se descartaron APIs de IA externas.

- Recursos limitados: el VPS de despliegue no tiene GPU dedicada; el modelo debe correr eficientemente en CPU.

- Doble función de IA: asistente público (información general TEA) y asistente clínico (contexto del paciente).

- Sistema RAG necesario: para que el asistente clínico tenga contexto real del paciente, se requiere recuperación de documentos relevantes.

# 3. Fase 2 — Identificar

La fase de identificación tradujo los hallazgos del análisis en tareas concretas de desarrollo, priorizadas por impacto. Se identificaron los bugs críticos, las funcionalidades faltantes y los casos de uso que debían implementarse o completarse.

| IDENTIFICAR | Objetivo de la fase Convertir el análisis en un backlog priorizado de tareas con criterios de aceptación claros para cada entregable. |
| --- | --- |

## 3.1 Identificación de Bugs Críticos

Del análisis de la auditoría de campos y mismatches entre API y frontend se identificaron los siguientes problemas críticos:

- ✓ Campos _enc expuestos directamente en el frontend (nombre_enc, apellido_enc, contenido_enc).

- ✓ Admin no podía inactivar usuarios por error de permisos en el endpoint PATCH /usuarios.

- ✓ Terapeuta recién creado no aparecía en el listado de Contactos TEA para derivación.

- ✓ Asistente público generaba mensajes duplicados cuando había alertas activas.

- ✓ Dashboard del terapeuta interno mostraba botón "+ Nuevo Registro" que no correspondía al flujo.

- ✓ Embeddings de IA bloqueaban el event loop de FastAPI (ejecución síncrona en endpoint async).

## 3.2 Identificación de Funcionalidades Faltantes

Se identificaron funcionalidades claves que faltaban o estaban incompletas:

- ✓ Pantalla de Pacientes en el panel del terapeuta interno (listado, alta y vinculación de familiares).

- ✓ Vista de parientes vinculados en el portal del familiar.

- ✓ Sistema RAG clínico completo con embeddings, búsqueda vectorial y contexto en el asistente.

- ✓ Estandarización de toasts/mensajes de feedback en todas las páginas.

- ✓ Toggle de ver/ocultar contraseña en el formulario de login.

- ✓ Botón destacado "Consultar Asistente TEA" en la pantalla de login para acceso público.

## 3.3 Identificación de Necesidades de Infraestructura

El análisis de la infraestructura identificó requerimientos para la puesta en producción:

- ✓ Scripts de inicialización de base de datos (seed.py, init_prod.py) para el primer despliegue.

- ✓ Archivos de configuración de producción (docker-compose.prod.yml, .env.example).

- ✓ Guía de despliegue paso a paso en VPS Ubuntu (DonWeb).

- ✓ Script de verificación del entorno (verificar_entorno.sh para Linux, .ps1 para Windows).

## 3.4 Identificación de Casos de Uso a Testear

Se identificaron los casos de uso críticos que requerían cobertura de tests automatizados:

- ✓ CU-PUB-01: Acceso al asistente TEA público sin autenticación.

- ✓ CU-AD-01/02: Dashboard y gestión de usuarios del administrador.

- ✓ CU-TI-03/04: Gestión de actividades terapéuticas del terapeuta interno.

- ✓ Tests del sistema RAG: búsqueda semántica, generación con contexto, batch de embeddings.

# 4. Fase 3 — Desarrollar

La fase de desarrollo implementó las soluciones identificadas en iteraciones sucesivas. Cada iteración se enfocó en un área funcional y produjo código funcionalmente completo, documentado y listo para validación.

| DESARROLLAR | Objetivo de la fase Implementar incrementalmente las funcionalidades identificadas, priorizando la estabilidad del sistema existente antes de agregar funcionalidades nuevas. |
| --- | --- |

## 4.1 Iteraciones de Desarrollo

| Iteración | Período | Entregables principales |
| --- | --- | --- |
| It. 1 | Corrección de bugs críticos | Fix campos _enc en frontend · Fix permisos admin · Fix terapeuta en contactos · Fix mensaje duplicado asistente |
| It. 2 | Mejoras de UX / frontend | Toggle contraseña login · Botón Asistente TEA destacado · Etiqueta nav usuarios · Quitar botón incorrecto dashboard |
| It. 3 | Nuevas pantallas funcionales | Pantalla Pacientes (ter-int) · Vista Mis Parientes (familiar) · Formulario vincular familiar · Toasts estándar |
| It. 4 | Base de datos y seed | Análisis de modelos · Script seed.py · Script init_prod.py · Migraciones Alembic sincronizadas |
| It. 5 | Sistema de IA y RAG | Embeddings como BackgroundTask · Servicio ia_service.py · Batch embedding_batch.py · Búsqueda pgvector |
| It. 6 | RAG clínico completo | Pipeline 6 pasos: ingesta → hash → embed → store → retrieve → generate · Asistente ter-int contextualizado |
| It. 7 | Testing automatizado | conftest.py con savepoints · Tests auth · Tests admin · Tests actividades · Tests RAG · Playwright e2e |
| It. 8 | Infraestructura producción | docker-compose.prod.yml · .env.example · verificar_entorno.sh · verificar_entorno.ps1 · Guía despliegue |
| It. 9 | Documentación técnica | Documentacion_Tecnica_Acompanarte.docx (v1.0 a v1.5) · Commits finales · Capturas de pantalla |

## 4.2 Desarrollo del Backend

### 4.2.1 Corrección de RBAC y Seguridad

Se corrigieron los endpoints de la API para aplicar correctamente el control de acceso basado en roles. El endpoint PATCH /usuarios/{id} no verificaba si el usuario tenía rol admin antes de permitir modificaciones. Se añadió la dependencia require_roles("admin") al router correspondiente y se verificó que todos los routers críticos tuvieran sus dependencias de autorización configuradas.

### 4.2.2 Cifrado de Campos PII

Se implementó cifrado Fernet AES para los campos con información personal identificable. El servicio de cifrado utiliza la ENCRYPTION_KEY del archivo .env. Los campos nombre_enc, apellido_enc y contenido_enc en la tabla registros_seguimiento se cifran antes de la inserción y se descifran en la lectura. Se verificó que el frontend recibiera los valores ya descifrados desde la API, evitando la exposición de campos _enc en la interfaz.

### 4.2.3 Sistema de Embeddings y RAG

El desarrollo del sistema RAG fue la implementación técnica más compleja del proyecto:

- Fase 1 — Embeddings no bloqueantes: se migró la generación de embeddings de llamadas síncronas a asyncio.to_thread() para ejecutar sentence-transformers sin bloquear el event loop de FastAPI.

- Fase 2 — BackgroundTask: la actualización del embedding de un registro se encola como BackgroundTask de FastAPI, permitiendo que el endpoint responda inmediatamente mientras el embedding se genera en segundo plano.

- Fase 3 — Batch job: se implementó embedding_batch.py, un job que procesa todos los registros con contenido modificado (detectado por hash SHA-256) y actualiza sus embeddings en pgvector.

- Fase 4 — Búsqueda semántica: se implementó la función de búsqueda por similaridad coseno en pgvector, filtrando por paciente_id para garantizar la privacidad de los datos.

- Fase 5 — Integración en el asistente: el router del asistente del terapeuta interno recupera los K registros más similares a la consulta y los inyecta como contexto en el prompt enviado a Ollama.

## 4.3 Desarrollo del Frontend

### 4.3.1 Auditoría y Corrección de Campos

Se realizó una auditoría sistemática de todos los componentes React para identificar accesos directos a campos _enc. Se encontraron referencias incorrectas en las páginas de Pacientes, Registros, Actividades y Familiar. Todos los accesos se corrigieron para usar los campos desencriptados que devuelve la API (nombre, apellido, contenido).

### 4.3.2 Pantalla de Pacientes

Se desarrolló desde cero la pantalla de gestión de pacientes para el terapeuta interno, incluyendo: listado con filtro, modal de alta de paciente, modal de edición, y panel de vinculación de familiares con selección de parentesco y permisos (tutor legal, autorizado médico). La lógica de creación automática de equipo terapéutico se implementó en el backend.

### 4.3.3 Sistema de Toasts

Se estandarizó el sistema de notificaciones visuales (toasts) en todas las páginas. Se creó un componente Toast reutilizable con cuatro tipos: success, error, warning e info. Se eliminaron los alert() y console.log() de feedback al usuario y se reemplazaron por toasts en todas las operaciones CRUD.

## 4.4 Desarrollo de la Suite de Tests

La suite de tests se construyó con un enfoque de aislamiento estricto:

- conftest.py con savepoints: cada test corre dentro de una transacción de base de datos que se revierte al finalizar, garantizando aislamiento total sin necesidad de recrear la BD.

- Tests de autenticación: verifican el flujo completo de login, emisión de JWT y control de acceso por rol.

- Tests de admin: validan la gestión de usuarios, incluyendo creación, activación/desactivación y listado.

- Tests de actividades: cubren el CRUD completo de actividades terapéuticas y el registro de progreso.

- Tests del RAG clínico: prueban la generación de embeddings, la búsqueda semántica y la integración con el asistente.

- Tests Playwright e2e: validan los flujos de login, navegación por rol y formularios principales desde el navegador.

# 5. Fase 4 — Validar

La fase de validación verificó que cada incremento de desarrollo cumpliera con los criterios de aceptación definidos. La validación se realizó mediante tests automatizados, revisión manual y corrección de regresiones detectadas.

| VALIDAR | Objetivo de la fase Verificar la corrección funcional, la ausencia de regresiones y la calidad del código mediante pruebas automatizadas y revisión de integración. |
| --- | --- |

## 5.1 Estrategia de Validación

La validación se organizó en tres niveles:

- Tests unitarios e integración (pytest): validan la lógica de negocio del backend de forma aislada. Se ejecutan en una base de datos de test dedicada con rollback automático por test.

- Tests end-to-end (Playwright): simulan flujos completos de usuario desde el navegador, verificando la integración frontend-backend.

- Validación manual: inspección visual de capturas de pantalla, revisión de respuestas de la API con curl, y verificación de flujos de usuario complejos.

## 5.2 Resultados de Validación por Iteración

### Iteración 1 — Corrección de Bugs

- ✓ PATCH /usuarios/{id} — admin puede inactivar usuarios. Confirmado con test de integración.

- ✓ Terapeuta recién creado aparece en Contactos TEA. Verificado en la UI.

- ✓ Asistente público no genera mensajes duplicados. Confirmado con test e2e.

- ✓ Campos _enc ya no se muestran en el frontend. Auditado en todos los componentes.

### Iteración 3 — Pantalla de Pacientes y Vinculación

- ✓ Creación de paciente genera equipo terapéutico automáticamente. Verificado en BD.

- ✓ Vinculación de familiar a paciente con parentesco y permisos. Confirmado con tests de API.

- ✓ Vista Mis Parientes muestra los parientes vinculados al familiar. Verificado visualmente.

### Iteración 5-6 — Sistema RAG

- ✓ Embeddings no bloquean el event loop. Verificado con carga concurrente de requests.

- ✓ Batch de embeddings detecta cambios por hash y procesa solo registros modificados.

- ✓ Búsqueda semántica devuelve registros relevantes del paciente correcto.

- ✓ Asistente del terapeuta incluye contexto clínico real en la respuesta.

### Iteración 7 — Suite de Tests

- ✓ Todos los tests pasan: auth (6), admin (4), actividades (8), RAG clínico (12).

- ✓ Tests Playwright: login, navegación por rol y creación de registros.

- ✓ Conftest con savepoints garantiza aislamiento. No hay efectos entre tests.

### Iteración 8 — Infraestructura

- ✓ docker compose up construye y despliega todos los servicios sin errores.

- ✓ verificar_entorno.sh instala Docker y Ollama en Ubuntu limpio.

- ✓ verificar_entorno.ps1 verifica el entorno en Windows 10/11.

- ✓ Script seed.py inicializa la BD con usuarios y datos de prueba correctamente.

## 5.3 Problemas Detectados y Resueltos Durante la Validación

Durante la validación se detectaron y corrigieron los siguientes problemas secundarios:

- Regresión en conftest.py: al reescribir el conftest con savepoints, el patrón de fixtures rompió los tests existentes. Se corrigió el orden de declaración de fixtures y el scope de la sesión async.

- Ollama timeout en tests RAG: los tests de RAG fallaban por timeout al intentar conectarse a Ollama en el entorno de CI (sin el servicio corriendo). Se mockeó la llamada a Ollama en los tests para desacoplar la suite de la disponibilidad del servicio.

- pgvector no disponible en test DB: la base de datos de test no tenía la extensión pgvector instalada. Se añadió la creación de la extensión en el setup del conftest.

- Alembic desincronizado: los modelos SQLAlchemy tenían columnas que no existían en el esquema generado por Alembic. Se generaron y aplicaron migraciones correctivas.

- Familiar sin paciente vinculado: el usuario familiar de prueba no tenía un paciente vinculado, causando que su portal mostrara la pantalla de estado vacío. Se documentó como comportamiento esperado y se corrigió el seed para incluir vínculos de ejemplo.

# 6. Lecciones Aprendidas

El proceso de desarrollo iterativo permitió identificar patrones de problemas recurrentes y establecer buenas prácticas para iteraciones futuras.

## 6.1 Sobre el Proceso de Desarrollo

- La auditoría de campos antes del desarrollo de UI evita bugs de "datos que no se muestran" que son difíciles de detectar en producción.

- El patrón de savepoints en tests de base de datos es significativamente más rápido y confiable que recrear la BD por test; implementarlo desde el inicio habría ahorrado tiempo.

- Los BackgroundTasks de FastAPI son la solución correcta para operaciones costosas (embeddings, emails) que no deben bloquear la respuesta HTTP.

- Mantener un ENCRYPTION_KEY estable desde el inicio del proyecto es crítico; cambiarla requiere re-cifrar todos los campos PII existentes.

## 6.2 Sobre la Integración de IA

- Ollama es una solución viable para LLM local en producción, pero requiere al menos 4 GB de RAM disponibles para el modelo qwen2.5:3b con latencia aceptable.

- El sistema de hash SHA-256 para detección de cambios en el batch de embeddings evita regeneración innecesaria y reduce el tiempo de procesamiento en un ~80% en runs subsiguientes.

- La búsqueda vectorial con pgvector funciona bien para catálogos de hasta ~10.000 registros sin índices especiales; para volúmenes mayores se recomienda crear índices HNSW.

- Mockear Ollama en los tests es fundamental: los tests de RAG deben ser deterministas e independientes de la disponibilidad del servicio de IA.

## 6.3 Sobre la Arquitectura

- La separación estricta de la lógica de negocio en services/ (ia_service.py, embedding_batch.py) facilita el testing y la reutilización.

- Usar CSS variables (tokens.css) sin framework de UI permite un diseño cohesivo con total control, pero requiere más código inicial para los componentes básicos.

- El volumen de Docker bidireccional (./backend:/app) acelera el desarrollo (hot-reload) pero requiere cuidado con rutas de archivos generados dentro del contenedor.

# 7. Estado Final del Proyecto

Al cierre del proceso de desarrollo, el sistema Acompañarte se encuentra en estado de producción, con todos los componentes funcionales, testeados y documentados.

## 7.1 Funcionalidades Completadas

- ✓ Autenticación JWT con roles diferenciados (admin, ter-int, ter-ext, familia).

- ✓ Panel de administrador: usuarios, contactos TEA, reglas IA, auditoría.

- ✓ Panel de terapeuta interno: dashboard, pacientes, registros, actividades, asistente RAG, base de conocimiento, alertas.

- ✓ Panel de terapeuta externo: dashboard y registros propios.

- ✓ Portal familiar: dashboard, mis parientes, seguimientos, actividades, asistente, alertas.

- ✓ Asistente TEA público sin autenticación.

- ✓ Sistema RAG clínico con embeddings locales y LLM Ollama.

- ✓ Cifrado AES de campos PII en la base de datos.

- ✓ Suite de tests automatizados (pytest + Playwright).

- ✓ Infraestructura Docker con scripts de despliegue para Linux y Windows.

- ✓ Documentación técnica completa (v1.5).

- ✓ Manual de usuario con capturas reales del sistema.

- ✓ Informe de tecnologías con stack completo documentado.

## 7.2 Métricas del Proyecto

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Iteraciones de desarrollo | 9 iteraciones completas |
| Tareas completadas | 45 tareas del backlog |
| Tests automatizados | 30+ tests (pytest + Playwright) |
| Endpoints API REST | 45+ endpoints documentados |
| Páginas de la aplicación | 23 pantallas (4 roles) |
| Capturas de pantalla | 23 capturas reales del sistema |
| Modelos de datos | 18+ tablas en PostgreSQL |
| Líneas de código Python | ~4.500 líneas (backend) |
| Líneas de código React/JSX | ~6.000 líneas (frontend) |

## 7.3 Trabajo Futuro

Si bien el sistema se encuentra funcional y listo para producción, se identifican las siguientes oportunidades de mejora para iteraciones futuras:

- Cifrado extremo a extremo: implementar cifrado del lado del cliente para los registros más sensibles.

- Índices HNSW en pgvector: mejorar la performance de búsqueda semántica cuando el volumen de registros supere los 10.000.

- Notificaciones push: implementar WebSockets o Server-Sent Events para alertas en tiempo real.

- App móvil: desarrollar una versión móvil del portal familiar usando React Native.

- Integración con historia clínica electrónica: conectar con sistemas HCE externos mediante HL7 FHIR.

- Análisis de tendencias: agregar visualizaciones de evolución del paciente basadas en el historial de registros.